รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.  รายการ (ระบุตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 *) อาคารโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3,500,000 บาท

2.  แผนงบประมาณ พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน

3.  ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์ 
     (	สิ่งก่อสร้าง  1  ปี

เงินงบประมาณ	ค่าก่อสร้าง	ค่าควบคุมงาน	รวม

ปี 2560	3,500,000 บาท	…………….. บาท	…………….. บาท

รวม	3,500,000 บาท	…………….. บาท	…………….. บาท

เดือน – ปี  ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ……………………………………………

4.  เหตุผลความจำเป็น

5.  วัตถุประสงค์

6.  ประโยชน์ใช้สอย

7.  สถานที่ก่อสร้าง/หน่วยงาน

8.  รายละเอียดของโครงการ (ระบุ ขนาดพื้นที่ใช้สอย ฯลฯ)

งวดงานทั้งหมด  .....3.... งวด   เวลาก่อสร้างทั้งหมด  ......180.....วัน

| งวด | ร้อยละ | กำหนดวันตรวจ | วันตรวจรับงาน | จำนวนเงินที่ต้องจ่าย | จ่ายสะสม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานที่ |  | รับตามสัญญา |  |  |  |
| 1 | 30 | 30-01-60 |  | 1,050,000 |  |
| 2 | 30 | 30-03-60 |  | 1,050,000 |  |
| 3 | 40 | 30-05-60 |  | 1,400,000 |  |
|  | 100 |  |  | 3,500,000 |  |

9.  ราคาประเมินต่อตาราง……10,638…….บาท

10.  ความพร้อมในการดำเนินการ (เรื่องการทำสัญญา  สถานที่  ฯลฯ) ……………………………...

(  อยู่ระหว่างดำเนินการ

(  ดำเนินการแล้ว

- ดำเนินการออกแบบรูปรายการ  ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- ออกแบบรูปรายการแล้วเสร็จ     เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว

- ทำสัญญาก่อสร้าง เดือน …พฤศจิกายน……………………….. (

# Text boxes

แบบข้อมูลประกอบการชี้แจง